## Slide 1
2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
DÉPLOIER
CLÔTURER
PRÉPARER
Mettre en œuvre les solutions prévues.
Analyser en temps réel le fonctionnement des solutions et ajuster au besoin.
Tenir des séances d’analyse de la situation et de résolutions des problèmes.
S’assurer de la capacité à pérenniser les solutions.
Définir le périmètre, les objectifs et les livrables
Élaborer le plan de projet détaillé (WBS, Gantt, budget)
Constituer l'équipe projet, le COPIL et définir les rôles
Définir les modalités de fonctionnement de la nouvelle organisation
Réaliser et faire valider le mandat de projet
Documenter la situation actuelle (qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi)
Identifier les éléments à conserver, ceux à améliorer et les questions sans réponses
Identifier les problématiques à résoudre
Identifier des hypothèses de fonctionnement et en analyser les conséquences et impacts sur l’ensemble de l’organisation intra- et extra-périmètre.
Quantifier les hypothèses
Prioriser les hypothèses à modéliser
Faire valider les hypothèses à tester et leur priorisation
Tester les hypothèses et ajuster les solutions
Définir et documenter les solutions à mettre en œuvre lors du déploiement
Faire valider les solutions à mettre en œuvre lors du déploiement
Préparer tous les éléments utiles au déploiement
Organiser le déploiement
Évaluer les résultats du projet par rapport aux objectifs
Rédiger le rapport final et le faire valider
Capitaliser les connaissances et les bonnes pratiques
Dissoudre l'équipe projet
Célébrer la fin du projet
ELABORER DES RESULTATS